Allgemeine Geschäftsbedingungen der

Firma Graf Gartenbau + Schwimmteich GmbH

Krauchthalstrasse 6

CH-3065 Bolligen

Für das Bauwerk gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen. Sie gelten vor allen Normen und Vereinbarungen.

Die in der Offerte ausgesetzten Masse sind Vorausmasse. Abweichungen im Nachausmass sind möglich.

Die Gebühren für Baubewilligungen und Expertisen gehen zu Lasten des Bauherrn.

Zahlungsmodus

Es gelten folgende Zahlungsvereinbahrungen:

Jeweilen auf Rechnungsstellung innert 10 Tagen in Prozenten der Offertsumme

30% bei Baubeginn

60% gemäss Baufortschritt

10 % bei Schlussrechnung

Skonto von 2 % darf nur abgezogen werden, wenn alle Zahlungen fristgerecht eingegangen sind.

Die Akontozahlungen sind ohne Abzug zu überweisen

Werden die Akontozahlungen bei Pauschalen nicht fristgerecht überwiesen, wird der

Skontobetrag bei der Schlussrechnung nachbelastet

Nach 30 Tagen wird ein Verzugszins von 5 % verrechnet

Überschreitung der Offertsumme

Die in der Offerte aufgeführten Mengen sind Schätzungen

Sie wurden vom Architekten oder Unternehmer in Kenntnis der gegebenen Situation

aufgenommen.

Nachgewiesene Überschreitungen der Gesamtoffertsumme bis zu 10 % stellen berechtigte Nachforderungen dar.

Stellt der Unternehmer erforderliche Mehrleistungen fest, teilt er dies der Bauherrschaft unverzüglich mit.

Zusätzliche Leistungen

Von der Bauherrschaft angeordnete Zusatzleistungen werden nur auf ausdrücklichen Wunsch  offeriert. Diese können nach dem effektiven Aufwand (Regie) oder als Nachausmass abgerechnet werden. Möchte der Kunde diese Arbeiten separat rapportiert haben, dann muss er dies vom Mitarbeiter laufend verlangen.

Regiearbeiten

Arbeiten, die nicht mit einem Ausmass und einem Einheitspreis angegeben sind werden nach dem effektiven Aufwand abgerechnet.

Rechnungsstellung

Reklamationen zur Rechnungsstellung sind innert 30 Tagen nach Erhalt der Rechnung anzubringen. Auf spätere Reklamationen kann nicht mehr eingegangen werden.

Gültigkeit

Gültigkeit der Offerte: 3 Monate

Leitungssondierungen

Leitungssondierungen und Einfordern von Leitungsplänen der Werkleitungen ist Aufgabe des Kunden. Er kann diese Dienstleistung dem Unternehmer übertragen. Leitungspläne und Grenzpunkte müssen uns 2 Tage vor dem Beginn der Arbeiten übermittelt werden.

Geologische Vorkommnisse

unerwartete geologische Formationen Treten bei den Aushubarbeiten unerwartet andere geologische Formationen wie Fels, Grundwasser oder ähnliches auf kann der Unternehmer Mehrkosten geltend machen.

Wassereinbrüche

Unerwartete Wassereinbrüche durch wechselhohes Grundwasser oder nicht erkennbare Wasserläufe können zu Mehrkosten führen, die nicht zu Lasten des Unternehmers gehen.

Auswärtsübernachtungen

Baustellen bei denen Auswärtsübernachtungen erforderlich und sinnvoll sind (ab ca 80 km Fahrstrecke) kommt die Bauherrschaft für die Übernachtungskosten auf, oder stellt eine Über-

nachtungsmöglichkeit mit Abendessen auf ihre Kosten zur Verfügung

Garantie

Unter Fr. 40'000.00 wird keine Versicherungsgarantie erstellt. Bei Aufträgen über Fr. 40'000.00 wird auf Wunsch der Bauherrschaft eine Versicherungsgarantie (Solidarbürgschaft)  für 2 Jahre ausgestellt.

Abnahme

Die Abnahme des Werkes (Badeteich, Garten etc) erfolgt stillschweigend bei der Übergabe des Werkes an den Kunden (im Allgemeinen bei der Erläuterung der Installationen oder bei der Fertigstellung des Werkes) Auf ausdrücklichen Wunsch wird ein schriftliches Abnahmeprotokoll erstellt. Nach der Abnahme ist die Bezahlung der Schlussrechung fällig.

Wetter

Wir können nicht alle Arbeiten bei jedem Wetter ausführen. Dadurch entstehen für unsere Kunden Unterbrüche, die oft nicht nachvollziehbar sind und zu Verzögerungen führen.

Alle Preise in CH

Gerichtsstand: Bern

Es gelten im weiteren folgende  Normen und Empfehlungen

Speziell gelten:

Norm SIA 118 Allg. Vertragsbedingungen

Norm SIA 318

"Garten- und Landschaftsbau"

Fachempfehlung des Schweiz. Schwimmteichverbandes.

Garantieleistungen:

Garantie auf allen sichtbaren Arbeiten: 2 Jahre

Garantie auf versteckte Mängel: 5 Jahre

Garantie auf Bepflanzungen: es wird eine Anwuchsgarantie gewährt

Auffüllungen über 40 cm sind nicht garantiepflichtig

Wenn Auffüllungen durch Dritte gemacht wurden, sind Senkungen nicht garantiepflichtig